## Slide 1: DESARROLLO GLOBAL DE SOFTWARE

## Slide 2: Introducción
Varias décadas pasadas han sido testigos de una tendencia estable e irresistible hacia la globalización de negocios y en particular negocios intensivos de software de tecnología avanzada.

## Slide 3
Las fuerzas económicas están convirtiendo mercados nacionales a mercados globales, lo cual genera nuevas formas de competencias y cooperación .

## Slide 4
Este cambio está teniendo un profundo impacto no solo en la venta y distribución sino también en la manera en la que los productos son conceptualizados, diseñados, construidos, probados y liberados al cliente.

## Slide 5
Los Ingenieros de Software han reconocido la profunda influencia de la globalización de negocios desde hace algún tiempo, lo cual a generado reacciones alarmantes y movimientos a tratar de capturar y copiar modelos que han tenido éxito.

## Slide 6
Mas recientemente, la atención se ha volcado a tratar de entender los factores que permiten que negocios virtuales y multinacionales operen exitosamente a través de límites geográficos y culturales.

## Slide 7: Globalización y Software
El software ha llegado a ser un componente vital de casi todos los negocios, el crecimiento de su éxito depende del uso del software como un arma competitiva.

## Slide 8
Hace más de una década, en busca de bajos costos y acceso a recursos expertos, muchas organizaciones comenzaron a experimentar con instalaciones de desarrollo de software remotamente localizadas y con outsourcing.

## Slide 9
Con la disponibilidad rápida de la información las empresas y equipos virtuales aprovechan oportunidades de mercado.

## Slide 10
Intensas presiones para mejorar el Time-to-markert, usando los horarios de diferentes zonas desarrollando “las 24 horas del día”.

## Slide 11
La necesidad de flexibilidad en el financiamiento de oportunidades de fusión y adquisición donde quiera que ellos estén presentes.

## Slide 12
Como resultado el software es cada vez mas multisitio, multicultural y globalmente distribuido.

## Slide 13
Deberíamos enfocar nuestra atención en los beneficios de la dispersión geográfica y no solo en los problemas del DGS.

## Slide 14
Ingenieros, administradores y ejecutivos muestran numerosos desafíos en muchos niveles, de lo técnico a lo social y cultural.

## Slide 15: Problema: Trabajar a distancia
Las personas con experiencia en DGS tienen anécdotas que ilustran dificultades y falta de entendimiento, pero no nos dan un claro panorama de su efecto acumulado.

## Slide 16
Sin embargo, hay fuertes evidencias basados en el modelado estadístico de intervalo de desarrollo y resultados de encuestas, que muestran que las tareas de desarrollo en multisitio toman mucho mas tiempo que las realizadas en un solo lugar y que la comunicación y coordinación juegan un rol muy importante.

## Slide 17
Considerar que como “trabajo distribuido” no es sólo entre diferentes países sino también se refiere al trabajo en diferentes edificios o en diferentes pisos del mismo edificio, lo cual reduce la comunicación.

## Slide 18
Soluciones que ayuden a colegas distribuidos globalmente a trabajar juntos efectivamente también ayudarán a aquellos que trabajan en un mismo lugar.

## Slide 19: Dimensiones del problema
La separación física entre miembros de proyectos tienen diversos efectos sobre muchos niveles, tales como:
    •Nivel estratégico
    •Nivel cultural
    •Comunicación inadecuada
    •Administración del conocimiento
    •Nivel de administración del proceso y del proyecto.
    •Nivel técnico

## Slide 20: Nivel Estratégico (1/2)
Después de que un conjunto de sitios de un proyecto han sido determinados, decidir como dividir el trabajo a través de los sitios es difícil.

## Slide 21
Las soluciones son restringidas por los recursos disponibles en los sitios (nivel de experiencia en tecnología, infraestructura, etc).
Un arreglo ideal dejaría a los sitios operar tan independientemente como sea posible asegurando una comunicación fácil, flexible y efectivo entre los sitios.

## Slide 22
Un número de modelos son posibles y apropiados bajo diferentes circunstancias y requieren diferentes mecanismos de comunicación.

## Slide 23: Nivel Estratégico (2/2)
Otro desafío fundamental es la resistencia al DGS de la organización.
Esta resistencia surge de la falta de alineación entre la alta dirección y la gerencia sobre el objetivo y beneficios de DGS.

## Slide 24
Muchas personas creerán que sus trabajos son amenazados, experimentan una pérdida de control y temen la posibilidad de reubicación y la necesidad de viajes extensos.

## Slide 25: Nivel Cultural
DGS requiere cooperación cercana de personas con diferentes entornos culturales.
Las culturas se diferencian sobre muchas dimensiones críticas, tales como la necesidad de la estructura, actitudes hacia la jerarquía, el sentido de tiempo y estilos de comunicación.

## Slide 26
Mientras muchas personas encuentran tales diferencias enriquecedoras, ellos también pueden guiar a serios mal entendidos, especialmente entre personas que no se conocen (ejemplo: email).

## Slide 27: Comunicación Inadecuada
En proyectos de software hay dos necesidades de comunicación complementarias:
La formal, comunicaciones oficiales necesitan una interfaz clara y bien entendida (actualizar estatus del proyecto, asignar responsables, otras).
La informal (conversaciones de pasillo), la cual hay muy poca en el entorno multisitios.

## Slide 28
Este asunto es más complejo en outsourcing, el miedo a perder la propiedad intelectual u otra información propietaria acerca de productos o calendarios conducen a una comunicación restringida o filtrada.

## Slide 29: Administración del Conocimiento
Sin información efectiva y mecanismos de conocimiento compartido, los gerentes no pueden explotar las ventajas del DGS.
Cuando los líderes de proyectos distribuyen la información de estatus inadecuadamente, los equipos no pueden determinar que actividades son ruta crítica.

## Slide 30
Debido a un pobre conocimiento y administración de la información, los equipos pierden muchas oportunidades de reutilización con lo que hubieran ahorrado tiempo y dinero.
La pobre documentación puede causar el desarrollo ineficaz de colaboración.

## Slide 31: Nivel de administración del proceso y del proyecto
La falta de sincronización en el equipo puede llegar a ser crítico.
La sincronización requiere milestones definidos y claros criterios de entrada y salida.

## Slide 32
Los "Milestones" son hitos que sirven como guía para definir prioridades y responsabilidad en el desarrollo.

## Slide 33
Poner en práctica los principios de ingeniería en DGS es difícil ya que los requerimientos son volátiles, especificaciones inestables, falta de disponibilidad de buenas herramientas que soporten la colaboración en tiempo y espacio y la falta de comunicación informal.

## Slide 34: Nivel técnico
Tareas como la administración de la configuración que involucra transmisión de datos críticos y producción multisitio debe ser meticulosamente planeado y ejecutado.

## Slide 35
La necesidad de controlar los cambios del producto y asegurarse que todos estén enterados de dichos cambios es muy importante en DGS.
Considerar el uso de formatos de datos incompatibles y diferentes versiones de las herramientas utilizadas.