## Slide 1: MODELOS DE DESARROLLO GLOBAL DE SOFTWARE

## Slide 2: METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN ÁGILES

## Slide 3: ANTECEDENTES
Rapid Application Development
Metodologías Livianas

## Slide 4: ALGO DE HISTORIA
La definición moderna de desarrollo ágil de software evolucionó a mediados de los años 1990 como parte de una reacción contra los métodos de "peso pesado", muy estructurados y estrictos, extraídos del modelo de desarrollo en cascada.

## Slide 5
El proceso originado del uso del modelo en cascada era visto como burocrático, lento, degradante e inconsistente con las formas de desarrollo de software que realmente realizaban un trabajo eficiente.

## Slide 6: RAD
En la década del ’90, surgió un enfoque revolucionario para su momento ya que iba en contra de toda creencia de que mediante procesos altamente definidos se iba a lograr obtener software en tiempo, costo y con la requerida calidad.
En la comunidad de Ingeniería de Software conocido como RAD o Rapid Application Development.
Entorno de desarrollo altamente productivo
Grupos pequeños de programadores
Herramientas que generaban código en forma automática tomando como entradas sintaxis de alto nivel.

## Slide 7
La mayoría de los equipos ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces llamadas "plataformas de lanzamiento"

## Slide 8: METODOLOGÍAS LIVIANAS
Dio paso al termino “ágiles”
Consideraba por muchos desarrolladores como meramente intuitiva.
En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace formalmente el término “ágil” aplicado al desarrollo.

## Slide 9: EL MANIFIESTO ÁGIL
Resume la filosofía “ágil”.
Los 12 principios

## Slide 10: Principales valores del desarrollo ágil.
Según el Manifiesto se valora:
Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.
Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación.
La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.
Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan.

## Slide 11: Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto.
La prioridad es satisfacer al cliente.
Dar la bienvenida a los cambios.
Entregar frecuentemente software que funcione con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.
La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto.
Construir el proyecto entorno a individuos motivados.
El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo.
El software que funciona es la medida principal de progreso.
Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible.
La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
La simplicidad es esencial.
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos.
En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento.

## Slide 12: METODOLOGÍA ÁGIL
Ejemplos de agiles

## Slide 13: Metodologías ágiles
¿Qué es una metodología ágil? Consiste en desarrollar una pequeña parte del software que se desea construir. De esta forma, el cliente nos indica si vamos por el buen camino, estableciendo aquellas partes que le son más relevantes y así juntos, nos aseguramos de que construimos una aplicación que añadirá valor a su negocio.
La mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo
Las metodologías ágiles de desarrollo están especialmente indicadas en proyectos con requisitos poco definidos o cambiantes.
Capacidad de respuesta a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo
Entrega continua y en plazos breves de software funcional
Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo
Importancia de la simplicidad, eliminado el trabajo innecesario
Atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño
Mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo

## Slide 14: METODOLOGÍA ÁGIL
Programación Extrema, es uno de los ejemplos más exitosos de metodología ágil.
Scrum
Crystal
Feature Driven Development (FDD)
Adaptive Software Developmen(ASD)
Lean Development (LD)

## Slide 15: XP- eXtreme Programming
Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo.

## Slide 16: Método SCRUM.
Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos.
Mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente.
La segunda característica importante son las reuniones a lo largo proyecto. Una reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.

## Slide 17: SCRUM

## Slide 18: Crystal Clear
Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo (de ellas depende el éxito del proyecto) y la reducción al máximo del número de artefactos producidos.

## Slide 19: Conclusiones
Las metodologías ágiles ofrecen una solución casi a medida para una gran cantidad de proyectos.
Las metodologías ágiles se caracterizan por su sencillez, tanto en su aprendizaje como en su aplicación; sin embargo, gozan tanto de ventajas como de inconvenientes.
Las metodologías ágiles permiten a los pequeños grupos de desarrollo concentrarse en la tarea de construir software fomentando prácticas de fácil adopción y en un entorno ordenado que permiten que los proyectos finalicen exitosamente.
XP es una de las metodologías ágiles más extendidas y populares, además es considerada como una metodología posmoderna cuyas grandes capacidades se generan a través de procesos emergentes.
A pesar de las continuas criticas que las metodologías ágiles sufren, son usadas por muchas grandes empresas y se han utilizado en grandes sistemas, lo que hace prever que estas metodologías han llegado para quedarse.

## Slide 20: REFERENCIAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software
Canós, JH. Letelier, P. Penadés, MC. “Métodologías Ágiles
en el Desarrollo de Software“. DSIC -Universidad Politécnica
de Valencia.
www.agilemanifesto.org
5. XP Agile Universe: www.agileuniverse.com.
Conference on eXtreme Programming and Agile Processes
in Software Engineering: www.xp2004.org.
Agile Development Conference (EEUU):
www.agiledevelopmentconference.com.
Agile Development Conference (Australia):
www.softed.com/adc2003.

## Slide 21: Gracias por su atención